e登记平台二期项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 海南自贸区商事登记业务系统升级改造（e登记二期）项目 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 海南省市场监督管理局 | 实施单位 | 海南省市场监督管理局本级 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 837.46 | 837.46 | 832.59 | 10 | 99.42% | 9.94 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 837.46 | 837.46 | 832.59 | 10 | 99.42% | 9.94 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 实现企业从登记到开办3个工作日办结；实现企业登记注册登记“证”和“照”分离，实现商事制度改革。 | 已完成。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 压缩企业开办时间 | ≤3天 | 3天 | 30 | 30 | 指标实际完成值为：企业从登记到开办1个工作日办结 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统使用年限 | ≥5年 | 5年 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、公众对“证照分离”实行情况的满意度 | 优 | 优 | 30 | 30 |  |
| 总分 | 100 | 99.94 |  |

e登记平台二期项目绩效自评报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

# 本项目“海南自贸区商事登记业务系统升级改造（e登记平台二期）项目”是省市场监管局的一次性项目。2019年12月31日，省大数据管理局批复本项目可行性研究报告。本项目实施主体为海南省是监督管理局本级，项目批复预算资金1123.38万元。

# 项目主要内容：海南自贸区商事登记业务系统升级改造（e登记二期）项目包含以下建设内容：商事登记业务系统升级改造、建设企业信用风险分类管理系统、建设“小个专”非公经济组织党建平台、完善国家企业信用信息公示系统（海南）、实现业务系统迁移政务云、改造外商投资企业信息报告系统等。

# （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

# 本项目年度预算指标为：实现企业从登记到开办3个工作日办结，实现企业登记注册登记“证”和“照”分离，实现商事制度改革。

# 本项目绩效目标设定为3个指标（详见项目绩效指标表），均已达到年度指标值。我局通过建设海南自贸区商事登记业务系统升级改造（e登记二期）项目，实现办理营业执照、公安刻章、银行开户、发票申领、参保登记等企业开办一站式服务；实现外商投资企业“单一窗口、单一表格”；实现全省企业从登记到开办1个工作日办结，实现企业注册登记“证”与“照”的分离，最终实现企业登记“一次都不跑”。

# 项目资金使用及管理情况

# 项目决策情况（包括决策过程和结果）

# 经省政府同意，该项目纳入2019年政务信息化项目建设计划，采用单一来源方式向数字海南有限公司购买信息化服务。

# （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

海南自贸区商事登记业务系统升级改造（e登记二期）项目批复预算资金为1123.38万元。2020年到位资金300万元，2021年到位资金837.46万元，2021年资金到位率100%。

# （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

单位：万元

| 项目预算批复金额 | 招标后合同总预算金额 | 实际到位金额 | 2021年实际支出数 | 2021年支出进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1123.38 | 1113.1182 | 2020年到位资金：300 2021年到位资金：837.46 | 832.59 | 99.42% |

# （三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

2021年度项目资金管理情况优秀，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于海南自贸区商事登记业务系统升级改造（e登记二期）项目。在项目资金使用过程中，一是严格遵循《海南省省级政府采购管理实施办法》、《海南省市场监督管理局机关财务管理办法》等文件制度和规定，严格执行预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、项目管理、合同管理等相关法规制度，对项目建设中发生的费用及时做好原始记录，严格把关，确保项目支出与规定的经费用途相符；二是会计核算业务由省财政国库支付局管理，项目资金由项目单位、省市场监管局财务部门、省财政国库支付局三方共同管理，确保项目经费专款专用，合理、合规支出;三是严格执行省市场监管局内控制度，践行自控、互控、监控三防线有效举措，形成责权分明、平衡制约、规章健全、运作有序的内部控制制度。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

# 海南自贸区商事登记业务系统升级改造（e登记二期）项目组织实施按工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。项目主体建设部分采用单一来源招标方式进行采购，其他部分采用公开招标方式进行采购，总成交合同金额为1113.1182万元。2021年3月25日，项目顺利通过专家组初步验收。2021年12月20日，项目顺利通过省大数据管理局组织的竣工验收。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

# 在项目管理方面，根据《省本级预算单位政务信息化项目建设管理若干事项的具体规定（暂行）》、《省本级政务信息化项目验收管理规范（暂行）》文件要求，做好项目预算编制的规范和细化，项目建设和验收。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准。项目经费使用支出实行领导审批制度，经费开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，由省国库支付局行政二站审核后从专项经费账户支出，确保了项目资金专款专用，安全高效。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 1．项目的经济性分析

# （1）项目成本（预算）控制情况

# 项目资金均按照海南省财政厅要求，主体建设部分采用单一来源招标方式进行采购，其他部分采用公开招标方式进行采购。在确保工作任务没有减少的情况下，严格控制项目成本，预算控制和成本控制方面未出现超预算情况，

# （2）项目成本（预算）节约情况

# 海南自贸区商事登记业务系统升级改造（e登记二期）项目总投资估算为1123.38万元，成交合同金额为1113.182万元，节约项目成本10.198万元。

# 2．项目的效率性分析

# （1）项目的实施进度

本项目实施进度正常，于2021年3月25日通过专家初步验收；于2021年12月20日通过省大数据管理局组织的竣工验收。

# （2）项目完成质量

本项目根据项目可行性研究报告，编制项目建设方案，细化项目开发任务。从采购到开工，均有专人负责。项目已顺利竣工验收，目前系统运行稳定，未出现故障。

# 3．项目的效益性分析

# （1）项目预期目标完成程度

# 项目绩效目标有3个，压缩企业开办时间已达1天，系统运行情况正常，服务对象满意度为优，均已达到年度指标值。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：

本项目不产生直接的经济效益，但可通过营商环境建设，产生间接经济效益。数据显示，2020年，全省新增市场主体同比增长30.68%，其中新增企业同比增长113.71%，新增外资企业同比增长138.89%。2021年，全省新增市场主体49.77万户，截至2021年12月底，全省实有市场主体160.40万户。

同时，市场主体信用建设是成熟的市场经济体系的重要环节。项目利用互联网、大数据、机器学习等现代技术手段，充分归集企业信用风险分类管理数据，构建企业信用风险分类管理指标体系，实现对企业信用风险分类进行自动分类、精准识别，协助监管人员全面掌握区域内企业信用概况。

社会效益：

一是取消了部分行政审批事项、公布权力事项清单，优化了营商环境，群众办事更加方便，行政审批更加简化。2021年，我省持续推进“证照分离”“照后减证”改革力度全国最大，告知承诺事项数量全国第一。审批流程压减66%以上，时间和材料压减50%以上。2021年全省企业17.53万户，同比增长10.72%；个体工商户32.24万户，同比增长91.03%。截至2021年12月底，全省实有市场主体160.40万户，同比增长31.38%。

二是解决了企业办事难、办事慢、办事繁的问题，降低了企业开办成本，企业开办时间压缩至1天。市场准入准营门槛进一步降低，市场主体设立登记自动审核率超85%，网办率99%以上，企业开办申请材料压减75%，时间压减80%。

三是解决了政府部门间信息孤岛的问题，推倒信息孤立烟囱，建立数据共享平台，形成联网是原则，孤网是例外；线上是常态、线下是例外；就近是常态，集中是例外；自助是常态、窗口是例外；电子档案是常态，纸质档案是例外；自动审核是常态，人工审核是例外的新模式。

四是改变了政府服务意识，创新了政府管理服务方式，提高了政府办事效率，树立了党和政府为民服务形象，赢取了民心。

# 4．项目的可持续性分析

项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

# （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 持续优化海南e登记系统，进一步完善系统适用场景、操作手册和操作视频，解决技术难题，提升用户体验感，为商事主体提供更加直观、人性化的系统服务。

# （二）主要经验及做法、存在问题及建议

# 1.主要经验及做法

# 海南省市场监督管理局利用全域性、智能化、安全性、便利性等特点，以市场主体注册便利化为目标，依托身份实名认证和在线电子签名等安全措施，采用全省通办、全程电子化自主申报、自动审批的方式，实现统一登记机关、统一文书格式、统一工作程序、统一业务流程、统一审核标准、统一核发执照等“六个统一”，完成商事主体登记从人工窗口办理到网上智能化办理的智慧升级，打造了便利化商事登记环境。

# 2.存在问题：

# （1）系统需加强数据安全保障工作。

# （2）系统功能需进行完善。

# 3.建议

# （1）加强对信息化人才引入和加强现有人员专业技能培训，提高本单位信息技术力量，提高项目管理水平。

# （2）加强重视项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。

办公室

2022年5月30日