用户需求书

项目概况

项目名称：海南省市场监督管理局网站与海南省知识产权局网站整合服务；

省市场监管局网站地址：amr.hainan.gov.cn；

省知识产权局网站地址：http://amr.hainan.gov.cn/szscqj；

项目工期：自合同签订之日起1个月完成；

海南省市场监督管理局站与海南省知识产权局网站均部署在海南省政府网站集约化平台（TRS海云8.0平台）不同的站点上。

服务内容

因海南省知识产权局机构调整的原因，根据《海南省政府网站管理办法》有关要求，需将海南省知识产权局网站整合并入海南省市场监督管理局网站，具体内容如下：

1、需求调研及优化整合网站栏目。

2、网站页面设计。

3、网站前端功能实施。

4、网站后台实施。

5、数据梳理及迁移。

6、使用培训。

三、服务要求

序号	服务项	服务要求
1	需求调研及优化整合网站栏目	优化整合两个网站栏目及内容，构建网站核心栏目体系。网站具体栏目在实施过程中，可根据用户需求随时变动。
2	网站页面设计	根据栏目的规划及当前省市场监管局PC版及手机版页面架构为基础，对整合后网站的PC版及手机版首页次级页面等进行调整设计。
3	网站前端功能实施	根据新设计的PC版及手机版开展静态页面生成，网页前端功能实施、测试及调试等工作。
4	网站后台实施	对新增、删除或者调整的账号、栏目、模板、权限管理等进行实施。
5	数据梳理及迁移	根据需求开设新栏目，对重复的栏目进行删减，避免重复；需要关停的栏目可以进行归档或者关闭等处理。对当前两个网站同属于省政府网站集约化平台（TRS海云8.0）的数据，进行网站栏目之间的点对点的数据迁移；省知识产权局网站独立部署在外的业务系统可保持现状，不做迁移。
6	使用培训	根据用户需要开展使用培训。